# O pilotním projektu společného katalogu
Knihovní software Evergreen byl do roku 2015 v českých knihovnách implementován formou samostatných instalací. Tato praxe vychází ze situace v České republice, kde podobná řešení společného katalogu dosud nebyla realizována. S podporou programu VISK 3 na rok 2015 vznikl pilotní projekt společného katalogu dvou zcela nezávislých knihoven - Knihovny Jabok a Knihovny Katolického domova studujících (dále jen KDS). V rámci projektu byly řešeny jak praktické záležitost (nastavení a správa systému) tak i stanovení pravidel vzájemné spolupráce (smluvní zakotveni spolupráce, dohoda společných pracovních postupů).
Projekt v praxi prokázal proveditelnost provozování společného katalogu více nezávislých knihoven s využitím pouze jedné instalace softwaru Evergreen v českých podmínkách. Takové řešení příspívá nejen k rozšíření nabídky služeb uživatelům knihoven, ale také k větší spolupráci knihoven a ke sdílení a efektivnějšímu využití finančních i lidských zdrojů.
## Harmonogram projektu
Podzim 2014
- Dohoda o vzniku společného katalogu projektu a předběžná ujednání o podmínkách společného projektu
- Podání žádosti o dotaci v programu VISK3
Jaro 2015
- Schválení žádosti o dotaci z programu VISK 3 2015 (dotace byla poskytnuta v plné výši)
- Příprava nastavení systému pro provoz více nezávislých knihoven (teoretická příprava, ověření nastavení na testovací verzi katalogu Evergreen)
- Žádost knihovny KDS o siglu a prefix čárového kódu
- Příprava smlouvy o spolupráci
- Diskuse o vhodném uspořádání/nastavení knihovny a výpůjčních pravidel
Červen 2015
- Školení katalogizátorů z knihovny KDS, průběžné procvičování katalogizace na testovací instalaci Evergreenu
- Řešení praktických otázek (tisk čárových kódů, pořízení čtečky čárových kódů, instalace knihovního softwaru Evergreen na počítačích v knihovně KDS apod.)
Červenec a srpen 2015
- Nastavení produkční verze knihovního systému Evergreen pro provoz společného katalogu - část 1. základní nastavení a nastavení nutná pro katalogizaci.
- Zahájení katalogizace v knihovně KDS (1. července 2015)
- * Dokončení katalogizace dokumentů v knihovně KDS (do konce srpna 2015)
- Nastavení knihovního systému - část 2: výpůjční protokol a výpůjční pravidla knihovny KDS (červenec a srpen 2015)
- Nastavení a přizpůsobení online katalogu knihovny KDS (srpen 2015)
- Školení pro práci ve výpůjčním protokolu.
Provoz společného katalogu
10. září 2015 bylo v knihovně KDS zahájeno půjčování knih pomocí knihovního softwaru Evergreen

## Další informace o projektu
- Otevřený knihovní software Evergreen jako prostředek pro tvorbu společného katalogu - Příspěvek ve sborníku z konference Knihovny současnosti 2015 (s. 147 - 156)
- Dva roky společného katalogu s otevřeným knihovním softwarem Evergreen - Příspěvek ve sborníku z mezinárodní konference INFOS, Stará Lesná, duben 2017 (s. 75-86)
Informace o provozu SPOK