# Společný katalog Evergreen (SPOK)
Na této stránce budou postupně publikovány informace o pilotním projektu společného katalogu v knihovním softwaru Evergreen (včetně vzniklých dokumentů, např. smlouvy o spolupráci, dohod o společných postupech apod.).
## O pilotním projektu společného katalogu
Knihovní softwaru Evergreen byl v českých knihovnách prozatím implementován formou samostatných instalací. To vychází ze situace v České republice, kde podobná řešení společného katalogu dosud nebyla realizována. S podporou programu VISK 3 na rok 2015 nyní vzniká pilotní projekt společného katalogu dvou zcela nezávislých knihoven - Knihovny Jabok a Knihovny Katolického domova studujících (dále jen KDS). V rámci projektu budou řešeny jak praktické záležitost (nastavení a správa systému) tak i stanovení pravidel vzájemné spolupráce (smluvní zakotveni spolupráce, dohoda společných pracovních postupů).
Věříme, že výsledky projektu v praxi prokáží proveditelnost provozování společného katalogu více nezávislých knihoven s využitím pouze jedné instalace softwaru Evergreen v českých podmínkách. Tím dojde nejen k rozšíření nabídky služeb uživatelům knihoven, ale také k větší spolupráci knihoven a ke sdílení a efektivnějšímu využití finančních i lidských zdrojů.
### Harmonogram projektu
Podzim 2014
- Dohoda o vzniku společného katalogu projektu a předběžná ujednání o podmínkách společného projektu
- Podání žádosti o dotaci v programu VISK3
Jaro 2015
- Schválení žádosti o dotaci z programu VISK 3 2015 (dotace byla poskytnuta v plné výši)
- Příprava nastavení systému pro provoz více nezávislých knihoven (teoretická příprava, ověření nastavení na testovací verzi katalogu Evergreen)
- Žádost knihovny KDS o siglu a prefix čárového kódu
- Příprava smlouvy o spolupráci
- Diskuse o vhodném uspořádání/nastavení knihovny a výpůjčních pravidel
Červen 2015
- Školení katalogizátorů z knihovny KDS, průběžné procvičování katalogizace na testovací instalaci Evergreenu
- Řešení praktických otázek (tisk čárových kódů, pořízení čtečky čárových kódů, instalace knihovního softwaru Evergreen na počítačích v knihovně KDS apod.)
Červenec 2015
- Nastavení produkční verze knihovního systému Evergreen pro provoz společného katalogu - část 1. základní nastavení a nastavení nutná pro katalogizaci.
- Zahájení katalogizace v knihovně KDS (1. července 2015)
- * Dokončení katalogizace dokumentů v knihovně KDS (do konce srpna 2015)
- Nastavení knihovního systému - část 2: výpůjční protokol a výpůjční pravidla knihovny KDS (červenec a srpen 2015)
- Nastavení a přizpůsobení online katalogu knihovny KDS (srpen 2015)
- Školení pro práci ve výpůjčním protokolu.
10. září 2015 - bylo v knihovně KDS zahájeno půjčování knih pomocí knihovního softwaru Evergreen
Další plánovaný postup**
- Zahájení provozu knihovny v knihovním systému Evergreen (září 2015)
- Dolaďování systému
## Postupy a nápovědy pro práci ve SPOK
Knihovna KDS